.

# TOR (TERM OF REFERENCE)

| Program | 059.GL | Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital |
| --- | --- | --- |
| Kegiatan | 7437 | Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Digital dan Kualitas Layanan Telekomunikasi |
| Klasifikasi Rincian Output | 7437.BAH | Pelayanan Publik Lainnya |
| Rincian Output | 7437.BAH.078 | Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT |

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS 1 SURABAYA
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

TAHUN 2027

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2027

Prioritas Program		:   (Berikan Checklist)

| Cluster 1 | Mendukung Prioritas Presiden: - MBG - Sekolah Rakyat - Swasembada Pangan | - Koperasi Merah Putih - Digitalisas Bansos - Digitalisasi Pendidikan |
| --- | --- | --- |

| Cluster 2 | - UU/PP/Perpres/Kepres/Inpres/(di luar Prioritas Presiden: - - RPJMN: - - Direktif Menteri: - - Layanan Publik / OM: - - Manajemen Operasional Kementerian: xx |
| --- | --- |

| Cluster 3 | - Di luar cluster 1 dan 2 |
| --- | --- |

Kementerian Negara/ Lembaga	: Kementerian Komunikasi dan Digital RI

Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

Program	: 059.GL- Program Pengembangan dan Penguatan

Infrastruktur Digital

Sasaran Program	: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Infrastruktur Digital

Indikator Kinerja Program	: 1. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile

Broadband)

2. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)

Kegiatan	: 7437 - Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio,

Perangkat Digital dan Kualitas Layanan Telekomunikasi

Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi,

Penertiban, Kualitas Layanan Infrastruktur Digital, serta pelayanan

publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Persentase penurunan aduan gangguan SFR

2. Persentase kepatuhan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang

memenuhi standar teknis

Klasifikasi Rincian Output	: 7437.BAH-Layanan Publik Lainnya

Indikator KRO (opsional)	: -

Rincian Output	: Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT

Indikator RO	: 1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi

Radio

2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau

Perangkat Telekomunikasi dan Digital

5. Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari

stasiun monitor frekuensi radio di UPT

6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas

Layanan

8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator

Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)

9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi

Radio

10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik

(IKM/IPKP)

12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik

(IIPP/IPAK)

13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link

yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Volume RO	: 1

Satuan Ukur Keluaran	: Layanan

# Latar Belakang

- Dasar Hukum

Kegiatan ini memiliki beberapa dasar hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

- Pasal 4 Ayat (1) & (2): Penguasaan Negara dan Pembinaan

- Implikasi: UPT Balmon adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Wasdal) terhadap sumber daya alam terbatas yaitu Spektrum Frekuensi Radio. Tugas ini adalah mandat konstitusional

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Pasal 33 Ayat (3): Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

- Implikasi: pengawasan dan pengendalian (Wasdal) SFR adalah mutlak di tangan Pemerintah Pusat. UPT Balmon merupakan representasi fisik dari Pemerintah Pusat di daerah untuk melaksanakan kewenangan Wasdal ini.

- Permen Kominfo No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

- Pasal 3: Balai Monitor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian, penertiban, monitoring, serta penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerjanya.

- Implikasi: Seluruh kegiatan dukungan seperti anggaran perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan, dan operasional stasiun monitoring harus dipastikan memadai untuk menjamin UPT dapat menjalankan tugas utamanya yaitu berupa pengawasan, pengendalian dan penertiban.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terletak pada aspek Manajemen Anggaran dan Pendanaan Operasional

- Pasal 105 Ayat (1) PMK No. 155/PMK.02/2021 (yang diubah oleh PMK No. 58/2023): Menetapkan bahwa Instansi Pengelola PNBP yang dananya bersumber dari PNBP (seperti Ditjen SDPPI/Balmon) dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

- Implikasi: Akuntabilitas dan Efisiensi dari PMK 58/2023 menekankan pada pengawasan dan peningkatan kualitas pengelolaan PNBP (melalui penilaian kinerja dan monitoring). Anggaran Layanan Dukungan yang diajukan (seperti RAB Langganan Air, Telepon, Listrik yang Anda susun) harus efisien, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar usulan penggunaan dana PNBP Balmon dapat disetujui.

- Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

- Pasal 2 yakni Penggunaan SBM bersifat: Batas tertinggi (tidak boleh dilampaui dalam penyusunan anggaran); Dapat dilampaui (dalam kondisi tertentu dengan persyaratan tertentu).

- Anggaran unit organisasi harus disusun mengikuti batas atas SBM kecuali terdapat alasan kuat seperti kebutuhan khusus operasional yang dapat dibuktikan dan disetujui untuk mencegah potensi pemborosan karena biaya per komponen telah mengikuti standar yang realistis.

- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah beserta Perubahannya

- Pasal 2 : Mengatur bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

- Implikasi: Menjadi acuan bagi Balai Monitor dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana operasional agar sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

- Pasal 2: Menyebutkan bahwa UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

- Implikasi: Menegaskan fungsi Balai Monitor sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan pengawasan, penertiban, dan penyidikan pelanggaran penggunaan frekuensi radio dan standar perangkat pos serta informatika.

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Pasal 3: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Implikasi: Seluruh kegiatan Balai Monitor SFR Surabaya, seperti pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio, penanganan gangguan frekuensi, pengujian perangkat, dan pelayanan perizinan, harus dilaksanakan sesuai DIPA, SOP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Gambaran Umum

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian serta penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Timur. UPT ini berperan penting dalam menjaga keteraturan, legalitas, dan kualitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio agar mendukung kelancaran layanan komunikasi, keselamatan, serta kepentingan nasional. Wilayah kerja dari Balai Monitor SFR Kelas 1 Surabaya mencakup 38 Kab/ Kota di Provinsi Jawa Timur dengan total jumlah pengendali SFR sebanyak 18 pegawai dan total perangkat untuk mendukung kegiatan SFR sebanyak 14 SMFR. Transportasi yang digunakan untuk kegiatan operasional yaitu mobil operasional UPT serta menggunakan jasa sewa mobil.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya saat ini memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Timur yang memiliki tingkat aktivitas komunikasi radio cukup tinggi baik dari sektor pemerintahan, transportasi, industri, penyiaran, maupun telekomunikasi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemanfaatan spektrum frekuensi radio serta kompleksitas potensi gangguan interferensi, Balmon Surabaya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan secara cepat, akurat, dan berkelanjutan namun demikian, kondisi eksisting menunjukkan masih perlunya penguatan dari sisi dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta kegiatan operasional pengawasan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas serta efisiensi penggunaan anggaran negara.

Kondisi yang diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya yang lebih optimal, terencana, dan berkelanjutan, didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang representatif, serta peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan operasional. Dengan demikian, setiap potensi gangguan frekuensi dapat dideteksi dan ditangani secara cepat dan tepat, kepatuhan pengguna frekuensi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat meningkat, serta pemanfaatan APBN menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung tertibnya pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan minat masyarakat di Jawa Timur untuk mengurus perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio secara legal, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya penggunaan perangkat telekomunikasi tanpa izin resmi. Selain itu, keberadaan alat dan perangkat komunikasi ilegal yang tidak memenuhi standar teknis juga masih cukup tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi dan mengganggu kualitas layanan komunikasi. Kondisi ini diperparah oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perizinan, prosedur pengurusan izin, serta dampak hukum dan teknis dari penggunaan frekuensi radio secara tidak sah, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif dalam pengawasan, penertiban, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Urgensi pelaksanaan kegiatan ini sangat tinggi mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat di Jawa Timur dalam melakukan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio secara legal, masih maraknya penggunaan perangkat telekomunikasi ilegal, serta terbatasnya pemahaman tentang ketentuan perizinan yang berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi dan mengganggu kualitas layanan komunikasi. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka risiko terjadinya interferensi yang merugikan kepentingan publik, keselamatan, dan kelancaran layanan telekomunikasi akan semakin besar. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam mendukung tertib pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas milik negara, meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan APBN secara efektif dan akuntabel, sehingga pelaksanaannya perlu segera dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya ini mendukung arah kebijakan dan program prioritas Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta transformasi digital nasional sebagaimana tertuang dalam visi misi Presiden dan RPJMN. Melalui penguatan pengawasan, penertiban, serta peningkatan kepatuhan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap terciptanya ekosistem komunikasi dan informasi yang tertib, aman, dan andal sebagai fondasi pembangunan ekonomi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dalam peningkatan kualitas layanan publik, penguatan penegakan hukum, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya negara yang terbatas agar dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Apabila kegiatan ini dilaksanakan, maka akan berdampak pada meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio secara legal, berkurangnya penggunaan perangkat ilegal, serta meningkatnya efektivitas pengawasan dan penertiban di wilayah Jawa Timur, sehingga kualitas layanan komunikasi menjadi lebih tertib, aman, dan andal. Sebaliknya, apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka potensi terjadinya gangguan interferensi akan semakin besar, penggunaan perangkat ilegal akan terus meningkat, tingkat kepatuhan perizinan masyarakat tetap rendah, serta pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas milik negara menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya dapat mengganggu kepentingan publik, keselamatan, dan keberlangsungan layanan komunikasi nasional.

# Penerima Manfaat

| Penerima Manfaat | Justifikasi | Manfaat |
| --- | --- | --- |
| Masyarakat pengguna frekuensi radio | Sebagai pihak yang langsung menggunakan perangkat dan layanan berbasis frekuensi radio dalam aktivitas sehari-hari | Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya perizinan, berkurangnya risiko gangguan frekuensi, serta terciptanya penggunaan perangkat yang legal, aman, dan sesuai standar |
| Pelaku usaha/instansi pengguna frekuensi radio | Pengguna aktif spektrum frekuensi untuk mendukung operasional usaha dan layanan publik | # Kepastian hukum dalam penggunaan frekuensi, kelancaran operasional komunikasi, serta terhindar dari sanksi akibat penggunaan frekuensi ilegal |
| Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya | Sebagai pelaksana utama kegiatan pengawasan, penertiban, dan sosialisasi perizinan | # Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, data pengawasan yang lebih akurat, serta optimalisasi kinerja pengelolaan spektrum frekuensi radio |
| Pemerintah/Kementerian terkait | Sebagai penanggung jawab pengelolaan spektrum frekuensi radio dan kualitas layanan telekomunikasi secara nasional | # Terciptanya tata kelola spektrum frekuensi radio yang tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi, serta mendukung kebijakan nasional di bidang transformasi digital |
| Masyarakat luas | Sebagai penerima manfaat tidak langsung dari layanan komunikasi yang tertib dan berkualitas | # Terjaminnya kualitas layanan komunikasi, keselamatan publik, dan stabilitas sistem komunikasi nasional |

# Strategi Pencapaian Keluaran

- Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan menggunakan mekanisme kombinasi Pengadaan Langsung dan Swakelola. Adapun analisis kebutuhannya yaitu:

    - Pembayaran Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) honorarium optimalisasi PNBP bidang Telekomunikasi dan Penyiaran sebanyak 40 orang pegawai negeri sipil yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya sesuai dengan kelas jabatan.

    - Perjalanan dinas rutin untuk asistensi, bimtek, diklat, konsultasi, dan koordinasi dengan Kantor Pusat untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dengan kebijakan nasional serta meningkatkan kompetensi SDM. Kegiatan ini menjadi sarana memperoleh arahan teknis, klarifikasi kebijakan, dan penguatan kapasitas kerja agar pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio berjalan seragam, profesional, dan optimal.

    - Konsolidasi penilaian PIPK berfungsi untuk menyatukan dan memverifikasi seluruh data serta hasil penilaian pengendalian intern keuangan agar lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini memastikan keseragaman pemahaman, kualitas penilaian, serta kesesuaian dengan pedoman yang ditetapkan, sehingga hasil PIPK dapat menjadi dasar yang valid dalam perbaikan tata kelola dan penguatan akuntabilitas keuangan. Pertemuan dilakukan selama 1 hari penuh untuk membahas PIPK Balmon SFR Kelas 1 Surabaya.

    - Penambahan daya tahan tubuh bagi pegawai ASN yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya sebanyak 67 pegawai untuk menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai agar tetap prima dalam melaksanakan tugas kedinasan. Dengan kondisi fisik yang baik, produktivitas kerja dapat terjaga, risiko sakit menurun, serta pelaksanaan kegiatan operasional dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

    - Konsolidasi SAKIP Tahun 2026 untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini memastikan data kinerja yang disusun akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar evaluasi serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

    - Konsolidasi Penyusunan LAKIN 2027 berfungsi untuk menghimpun, menyelaraskan, dan memverifikasi seluruh data serta capaian kinerja yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya agar tersusun laporan kinerja yang akurat, terintegrasi, dan akuntabel. Kegiatan ini memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Monitor kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

    - Internalisasi Zona Integritas (ZI) berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan budaya anti korupsi kepada seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kegiatan ini mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya.

    - Pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. LAKIN menyajikan capaian kinerja secara terukur, akurat, dan akuntabel serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja Balai Monitor pada periode selanjutnya.

    - Operasional Stasiun Monitoring Tetap dan Bergerak meliputi operasional genset yang ada di UPT untuk mendukung kegiatan sarana prasarana dalam peningkatan pengawasan.

    - Pelaksanaan Perizinan Maritime On The Spot oleh UPT dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk memberikan pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio secara langsung dan cepat kepada pengguna di sektor maritim. Kegiatan ini memudahkan masyarakat dan pelaku usaha maritim dalam memperoleh izin legal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung keselamatan pelayaran dan kelancaran komunikasi di wilayah perairan Jawa Timur.

    - Inspeksi Perangkat SMFR dan Alkom di Luar Kota berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh perangkat stasiun monitoring frekuensi radio (SMFR) dan alat komunikasi (Alkom) yang berada di luar wilayah kantor beroperasi secara optimal, sesuai standar teknis, dan layak pakai. Kegiatan ini mendukung keandalan sistem monitoring, meminimalkan risiko kerusakan atau gangguan operasional, serta menjamin akurasi pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja.

    - Kegiatan surveilans ISO 9001:2015 berfungsi untuk memastikan sistem manajemen mutu yang diterapkan di Balai Monitor tetap berjalan konsisten, efektif, dan sesuai dengan standar internasional. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi berkala atas proses pelayanan dan operasional, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas layanan dan kinerja organisasi.

    - Tindak lanjut hasil penertiban memastikan bahwa setiap temuan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio telah ditangani secara tuntas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini meliputi memberikan sanksi kepada pengguna dan pemusnahan barang ilegal sehingga tercipta kepastian hukum dan tertib pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Kegiatan ini mengundang pihak eksternal seperti kepolisian yang turut menyaksikan pemusnahan barang telekomunikasi ilegal.

    - Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Frekuensi Radio Dalam Kota ini dilaksanakan di Surabaya untuk memastikan bahwa izin yang diberikan sesuai dengan regulasi dan valid, serta mengurangi risiko pelanggaran dan penyalahgunaan spektrum frekuensi radio.

    - Inspeksi Dalam Rangka Validasi Izin Stasiun Radio Luar Kota ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa izin yang diberikan sesuai dengan regulasi dan valid, serta mengurangi risiko pelanggaran dan penyalahgunaan spektrum frekuensi radio di luar kota Surabaya.

    - Inspeksi Dalam Rangka Validasi Izin Stasiun Radio Luar Kota melalui Transportasi Udara dilaksanakan untuk memastikan izin yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap berlaku, serta meminimalkan risiko pelanggaran dan penyalahgunaan spektrum frekuensi radio pada lokasi yang dapat dijangkau melalui transportasi udara.

    - Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi (QoS) Dalam Kota berfungsi untuk menilai tingkat kualitas dan keandalan layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat berdasarkan parameter teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan ini menjadi dasar evaluasi kinerja penyelenggara telekomunikasi, identifikasi potensi gangguan atau penurunan kualitas layanan, serta bahan rekomendasi perbaikan guna menjamin layanan telekomunikasi yang optimal, merata, dan sesuai standar.

    - Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi (QoS) Luar Kota berfungsi untuk mengetahui tingkat kualitas dan keandalan layanan telekomunikasi di wilayah terpencil atau di luar pusat perkotaan. Kegiatan ini memastikan pemerataan kualitas layanan, mengidentifikasi potensi gangguan atau keterbatasan jaringan, serta menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi perbaikan kepada penyelenggara telekomunikasi agar layanan yang diterima masyarakat tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

    - Kalibrasi perangkat SMFR berfungsi untuk memastikan seluruh peralatan monitoring spektrum frekuensi radio bekerja secara akurat, andal, dan sesuai standar teknis yang ditetapkan. Kegiatan ini menjamin keabsahan hasil pengukuran dan pemantauan frekuensi, sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengawasan, penertiban, dan pengambilan keputusan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    - Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Luar Kota berfungsi untuk memberikan akses pelayanan sertifikasi kepada calon amatir radio di wilayah luar kota Surabaya agar memperoleh Izin Amatir Radio (IAR) secara legal dan merata. Kegiatan ini mendukung peningkatan kepatuhan perizinan, pembinaan komunitas amatir radio yang tertib aturan, serta memastikan penggunaan frekuensi radio amatir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    - Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Dalam Kota berfungsi untuk memberikan pelayanan sertifikasi kepada calon amatir radio agar dapat memperoleh Izin Amatir Radio (IAR) secara legal dan tertib berada dalam wilayah Kota Surabaya. Kegiatan ini mendukung peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, pembinaan penggunaan frekuensi radio amatir yang sesuai ketentuan, serta mendorong terciptanya komunitas amatir radio yang profesional dan bertanggung jawab.

    - Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2026 menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan berdasarkan indikator dan target kinerja yang ditetapkan. Kegiatan ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pada periode selanjutnya.

    - Survei IKM dan IPAK di Luar Kota berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat serta persepsi terhadap integritas pelayanan yang diberikan oleh Balai Monitor di wilayah luar kota. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi kualitas layanan dan penerapan nilai integritas, sekaligus sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang transparan, profesional, dan akuntabel.

    - Inventarisasi dan Pemeriksaan BMN Luar Kota memastikan seluruh Barang Milik Negara yang berada di luar kota Surabaya tercatat secara akurat, dalam kondisi layak pakai, serta sesuai dengan data administrasi. Kegiatan ini mendukung tertib pengelolaan aset, mencegah kehilangan atau kerusakan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN.

    - Manajemen kearsipan mengelola dokumen dan arsip secara tertib, sistematis, dan aman agar mudah diakses serta terjaga keutuhannya. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta untuk mendukung kelancaran administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di Balai Monitor.

    - Pengelolaan kepegawaian berfungsi untuk mengatur dan menata seluruh aspek administrasi serta pengembangan sumber daya manusia secara tertib dan profesional. Kegiatan ini memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai, mendukung peningkatan kompetensi, serta menunjang kinerja UPT agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

    - Sosialisasi layanan masyarakat berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat mengenai jenis layanan, prosedur, serta persyaratan yang berlaku di UPT. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, aksesibilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel.

    - Pencegahan piutang BHP Frekuensi Radio berfungsi untuk meminimalkan terjadinya tunggakan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio melalui pengawasan, pemantauan, dan pembinaan kepatuhan pengguna frekuensi. Kegiatan ini mendukung tertib administrasi keuangan negara, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.

- Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Optimalisasi PNBP Bidang Telekomunikasi dan Penyiaran

Pelaksanaan pembayaran Honorarium SBML pada bulan Februari sampai dengan Desember 2027.

- Kegiatan Dukungan Tupoksi

- Perjalanan Dinas Rutin Asisstensi, Bimtek, Diklat, Konsultasi dan Koordinasi dengan Kantor Pusat akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Desember 2027.

- Konsolidasi penilaian PIPK 2026 dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2027.

- Penambah daya tahan tubuh akan dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Desember 2027.

- Konsolidasi SAKIP Tahun 2026 akan dilaksanakan pada Bulan April Tahun 2027.

- Konsolidasi penyusunan LAKIN 2027 akan dilaksanakan Bulan Februari Tahun 2027.

- Internalisasi zona integritas akan dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2027.

- Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran

- Pembuatan laporan kinerja (LAKIN) 2026 akan dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Desember 2027.

- Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan

- Operasional stasiun monitoring tetap/ bergerak genset Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya dilaksanakan sejak Bulan Februari sampai dengan Desember 2027.

- Pelaksanaan perijinan maritime on the spot oleh UPT Surabaya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2027.

- Inspeksi perangkat SMFR dan Alkom diluar kota Surabaya akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan November Tahun 2027.

- Kegiatan ISO 900 : 2015 akan dilaksanakan pada Bulan Oktober Tahun 2027.

- Tindaklanjut hasil penertiban di wilayah Jawa Timur akan dilaksanakan pada Bulan Agustus, September, Oktober dan Desember Tahun 2027.

- Inspeksi validasi izin stasiun radio dalam kota akan dilaksanakan pada Bulan Februari, Maret dan Oktober Tahun 2027.

- Inspeksi validasi izin stasiun radio luar kota akan dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2027.

- Inspeksi validasi izin stasiun radio luar kota transportasi udara akan dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2027.

- Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi (QOS) dalam kota Surabaya akan dilaksanakan pada Bulan Februari dan Oktober Tahun 2027.

- Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi luar kota Surabaya akan dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2027.

- Kalibrasi perangkat SMFR di Jakarta akan dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2027.

- Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Surabaya akan dilaksanakan pada Bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2027.

- Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dalam Kota Surabaya akan dilaksanakan pada Bulan Februari, April, Agustus, Oktober dan Desember Tahun 2027.

- Evaluasi capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya tahun 2026 akan dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2027.

- Survei IKM dan IPAK di Luar Kota Surabaya akan dilaksanakan pada Bulan Mei dan Agustus Tahun 2027.

- Inventarisasi dan pemeriksaan BMN Luar Kota Surabaya akan dilaksanakan pada Bulan Mei, Agustus dan Oktober Tahun 2027.

- Manajemen kearsipan pelaksanaan di Jakarta akan dilakukan pada Bulan April dan September Tahun 2027.

- Pengelolaan kepegawaian dalam melakukan koordinasi bersama kantor pusat akan dilaksanakan di Jakarta pada Bulan Oktober dan November Tahun 2027.

- Sosialisasi layanan masyarakat Jawa Timur dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2027.

- Pencegahan piutang BHP Frekuensi Radio wilayah Jawa Timur dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan November Tahun 2027.

# Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

| No | Rincian Aktivitas | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mempersiapkan dokumen kegiatan keuangan yang diperlukan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pembayaran SBML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Perjalanan Dinas Rutin Asisstensi, Bimtek, Diklat, Konsultasi dan Koordinasi dengan Kantor Pusat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Konsolidasi penilaian PIPK 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Penambah daya tahan tubuh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Konsolidasi SAKIP Tahun 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Konsolidasi penyusunan LAKIN 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pembuatan laporan kinerja (LAKIN) 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Operasional stasiun monitoring tetap/ bergerak (Genset) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pelaksanaan perijinan maritime on the spot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Inspeksi perangkat SMFR dan Alkom diluar kota Surabaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kegiatan ISO 900 : 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tindaklanjut hasil penertiban di wilayah Jawa Timur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Inspeksi validasi izin stasiun radio dalam kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Inspeksi validasi izin stasiun radio luar kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Inspeksi validasi izin stasiun radio luar kota transportasi udara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi (QOS) dalam kota Surabaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi luar kota Surabaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kalibrasi perangkat SMFR di Jakarta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ujian Negara Amatir Radio Luar Kota Surabaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dalam Kota Surabaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Evaluasi capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya tahun 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Survei IKM dan IPAK di Luar Kota Surabaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Inventarisasi dan pemeriksaan BMN Luar Kota Surabaya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Manajemen kearsipan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pengelolaan kepegawaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sosialisasi layanan masyarakat Jawa Timur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pencegahan piutang BHP Frekuensi Radio wilayah Jawa Timur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Key Performance Indicator (KPI)

KPI Output

| Indikator | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| Terlaksananya pembayaran SBML honorarium optimalisasi PNBP bidang Telekomunikasi dan Penyiaran bagi pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya | 40 pegawai menerima pembayaran honorarium SBML sesuai kelas jabatan dan ketentuan berlaku | Dokumen daftar pembayaran dan bukti pertanggungjawaban keuangan yang telah diverifikasi oleh Pejabat PPK dan Bendahara Pengeluaran |
| Dukungan Tupoksi | Terpenuhinya kebutuhan operasional penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya secara optimal | Ketersediaan dokumen perencanaan dan realisasi kegiatan serta laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang didukung sarana dan prasarana operasional |
| Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran | Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan layak guna dalam mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan internal | Berita acara penerimaan barang/jasa, laporan inventarisasi, dan dokumentasi penggunaan sarana prasarana perkantoran |
| Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan | Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang mendukung kegiatan monitoring dan pengendalian spektrum frekuensi radio secara efektif | Dokumen pengadaan/pemeliharaan sarana pengawasan, laporan operasional kegiatan monitoring, dan dokumentasi penggunaan peralatan |

KPI Outcome

| Indikator | Target | Metode Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| Meningkatnya kinerja pegawai dalam pelaksanaan optimalisasi PNBP bidang Telekomunikasi dan Penyiaran di Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya | ≥ 90% pegawai menunjukkan peningkatan kinerja berdasarkan evaluasi kinerja internal | Laporan monev capaian kinerja individu (SKP), laporan rekapitulasi penugasan, dan laporan evaluasi kinerja pegawai oleh atasan langsung |
| Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya | Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan berjalan sesuai rencana kerja dengan tingkat keterlaksanaan ≥90% | Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan, matriks rencana dan realisasi tupoksi, serta notulensi evaluasi internal yang sudah diverifikasi oleh pejabat berwenang |
| Meningkatnya efektivitas proses administrasi dan pelayanan internal perkantoran | Pelaksanaan proses administrasi perkantoran sesuai standar operasional prosedur (SOP) sebesar ≥90% | 1. Laporan hasil survei kinerja internal; 2. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi perkantoran, hasil monitoring internal, dan dokumentasi pemanfaatan sarana prasarana yang sudah diverifikasi oleh pejabat berwenang |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio | Kegiatan monitoring dan pengawasan spektrum frekuensi radio terlaksana sesuai target dan wilayah kerja yang ditetapkan sebesar ≥90% | Laporan hasil monitoring/pengawasan, rekap penggunaan sarana pengawasan, dan dokumentasi kegiatan lapangan yang sudah diverifikasi oleh pejabat berwenang |

# Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.268.817 berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut biaya yang diperlukan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya Tahun Anggaran 2027.

# Analisis Biaya dan Manfaat

| Biaya | Manfaat |
| --- | --- |
| Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya: Rp 1.482.000.000 | Manfaat dari kegiatan SBML adalah meningkatkan semangat kerja dan loyalitas pegawai sehingga akan meningkatkan produktivitas para pegawai. |
| Biaya yang diperlukan untuk Dukungan Tupoksi UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya: Rp 1.796.469.000 | Kegiatan ini memberikan manfaat menyeluruh (mulai dari aspek teknis, SDM, hingga koordinasi wilayah) yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan program kerja UPT menggunakan pendekatan swakelola, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan efisiensi anggaran. |
| Biaya yang diperlukan untuk peningkatan sarana prasarana perkantoran UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya: Rp 15.000.000 | Kegiatan ini memberikan manfaat menyeluruh dalam mendukung tata kelola, kualitas layanan, dan efektivitas pengawasan spektrum frekuensi menggunakan pendekatan swakelola, UPT memiliki fleksibilitas dan kendali penuh untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai kebutuhan dan standar mutu. |
| Biaya yang diperlukan untuk peningkatan sarana prasarana pengawasan di wilayah Jawa Timur UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya: Rp 3.975.348.000 | Kegiatan ini memberikan manfaat komprehensif, mulai dari edukasi publik hingga legalitas penggunaan frekuensi menggunakan pendekatan swakelola, UPT memiliki kendali penuh untuk memastikan efektivitas pengawasan dan pelayanan sesuai standar nasional. |
|  | - Meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga meningkatkan produktivitas dan kinerja - Tercapainya pelaksaanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio - Tercapainya tertib pengguna frejuensi radio - Tersedianya data pengguna spektrum frekuensi radio secara akurat dan tepat waktu - Dengan adanya kegiatan tindak lanjut hasil penertiban akan menyelesaikan temuan pada kegiatan penertiban yang belum tuntas baik secara administrasi maupun secara teknis. Oleh karena itu kegiatan ini sangat diperlukan untuk melengkapi kekurangan administrasi dan pemenuhan SOP pada saat penertiban sehingga tidak terjadi mal-administrasi yang dapat menimbulkan tuntutan hukum yang berakibat kerugian materil dan non-materil - Dengan pendataan inspeksi stasiun radio akan memastikan kepatuhan perizinan dan parameter teknis, mendeteksi dini potensi interferensi, serta menjadi dasar pembinaan dan tindak lanjut pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio - Tercapainya pelaksanaan pengawasan kualitas layanan telekomunikasi (QoS) dengan penilaian kinerja layanan secara objektif, mendeteksi dini penurunan mutu, serta menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut perbaikan layanan - Masyarakat bisa mendapatkan informasi layanan yang dilaksanakan oleh Balmon kelas I Surabaya secara transparan dan akuntabel. |

# Manajemen Risiko

| No | Peristiwa Risiko | Penyebab | Dampak | Rencana Mitigasi Risiko | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBML tidak terbayarkan | Tidak ada intesif untuk pegawai sebagai rewad atas pekerjaan yang telak dilaksanakan | Menurunnya semangat dan kinerja pegawai | Pembayaran SBML | Kasubag Umum & PPK |
| 2 | Koordinasi dan konsultasi terjadi kendala, Tidak dapat mengikuti pelatihan, menghadiri undangan | Tidak ada perjalanan dinas menunjang kegiatan kantor | Tidak bisa koordinasi dan konsultasi dan menghadiri undangan serta pelatihan | Perlu dilakukan perjalanan | Kasubag Umum & PPK |
| 3 | Hasil penilaian PIPK 2026 tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil organisasi | Tidak dilaksanakannya kegiatan konsolidasi sehingga tidak ada proses validasi, sinkronisasi data, dan penyamaan persepsi antar unit kerja | Pimpinan memperoleh gambaran yang keliru terhadap tingkat kematangan pengendalian intern, berpotensi menghasilkan kebijakan dan rencana perbaikan yang tidak tepat sasaran serta meningkatkan risiko temuan auditor | Melaksanakan konsolidasi secara alternatif melalui rapat daring atau desk review, menyusun format penilaian yang seragam, serta melakukan reviu internal oleh tim PIPK sebelum hasil penilaian ditetapkan | PIC PIPK |
| 4 | Menurunnya kesehatan dan daya tahan tubuh pegawai | Kegiatan penambah daya tahan tubuh tidak dilaksanakan sehingga tidak ada upaya pencegahan dan pemeliharaan kesehatan secara terprogram | Pegawai lebih mudah sakit, tingkat absensi meningkat, dan produktivitas kerja menurun | Melaksanakan kegiatan alternatif seperti edukasi kesehatan singkat, olahraga ringan mandiri terjadwal, serta pemberian imbauan pola hidup sehat | Kasubag Umum & PPK |
| 5 | Nilai SAKIP Tahun 2026 tidak optimal dan tidak mencerminkan kinerja organisasi secara akurat | Tidak adanya konsolidasi menyebabkan data kinerja antar unit tidak terverifikasi dan tidak terintegrasi | Penilaian SAKIP menjadi kurang valid, berpotensi menurunkan nilai SAKIP serta menghambat perbaikan kinerja | Melakukan konsolidasi alternatif melalui rapat daring atau desk review, serta menyusun format pelaporan kinerja yang seragam dan terstandar | Kasubag Umum & PPK |
| 6 | Dokumen LAKIN 2027 tidak terintegrasi dan kualitas pelaporan kinerja menurun | Tidak dilaksanakannya konsolidasi sehingga tidak ada sinkronisasi data, keseragaman format, dan validasi capaian kinerja antar unit kerja | LAKIN menjadi tidak akurat, berpotensi menurunkan akuntabilitas kinerja instansi serta memengaruhi penilaian SAKIP | Melakukan konsolidasi alternatif melalui desk review atau rapat daring, serta menggunakan template LAKIN yang seragam dan terstandar | Kasubag Umum & PPK |
| 7 | Pemahaman dan komitmen pegawai terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) rendah | Kegiatan internalisasi ZI tidak dilaksanakan sehingga nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi tidak tersosialisasi dengan baik | Implementasi ZI menjadi formalitas, target WBK/WBBM sulit tercapai, serta menurunkan citra integritas instansi | Melaksanakan internalisasi alternatif melalui sosialisasi singkat daring, penyebaran materi ZI digital, dan penegasan komitmen pimpinan melalui surat edaran | Kasubag Umum & PPK |
| 8 | Kewajiban pelaporan kinerja tidak terpenuhi dan akuntabilitas instansi menurun | Kegiatan pembuatan LAKIN tidak dilaksanakan sehingga tidak ada penyusunan dan pengesahan laporan kinerja tahunan | Instansi dianggap tidak patuh terhadap regulasi, berpotensi mendapat teguran, menurunkan nilai SAKIP, serta menghambat evaluasi kinerja | Menyusun LAKIN secara alternatif melalui pengumpulan data kinerja sederhana, penggunaan template baku, dan percepatan penyusunan oleh tim kecil | Kasubag Umum & PPK |
| 9 | Layanan perizinan maritime tidak optimal dan kepuasan pengguna layanan menurunLayanan perizinan maritime tidak optimal dan kepuasan pengguna layanan menurun | Kegiatan perizinan Maritime On The Spot tidak dilaksanakan sehingga pelayanan langsung di lapangan kepada pengguna jasa tidak tersedia | Proses perizinan menjadi lebih lambat, potensi keluhan masyarakat meningkat, serta citra pelayanan publik UPT menurun | Mengoptimalkan pelayanan perizinan secara daring, membuka layanan konsultasi jarak jauh, dan menjadwalkan ulang kegiatan On The Spot pada periode berikutnya | Tim Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan |
| 10 | Status sertifikasi ISO 9001 terancam tidak valid atau dicabut | Kegiatan surveilance tidak dilaksanakan sehingga tidak ada evaluasi berkala terhadap penerapan sistem manajemen mutu | Sertifikat ISO berpotensi dibekukan/dicabut, menurunkan kepercayaan publik, serta melemahkan kredibilitas dan mutu layanan UPT | Menjadwalkan ulang surveilance sesegera mungkin, melakukan audit internal sebagai pengganti sementara, serta memastikan seluruh dokumen dan implementasi SMM tetap berjalan sesuai standar | Kasubag Umum & PPK |
| 11 | Maraknya kembali penggunaan perangkat dan jaringan telekomunikasi ilegal | Tidak dilaksanakannya tindak lanjut hasil penertiban sehingga tidak ada pengawasan lanjutan dan penegakan kepatuhan | Gangguan spektrum frekuensi meningkat, potensi kerugian negara bertambah, serta menurunkan wibawa dan efektivitas pengawasan UPT | Melakukan monitoring jarak jauh secara berkala, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, serta menjadwalkan ulang kegiatan tindak lanjut penertiban | Tim Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan / atau Perangkat Telekomunikasi |
| 12 | Data Izin Stasiun Radio tidak valid dan potensi pelanggaran penggunaan frekuensi meningkat | Tidak dilaksanakannya inspeksi validasi sehingga tidak ada pengecekan kesesuaian antara izin dan kondisi operasional di lapangan | Terjadi penyalahgunaan frekuensi, gangguan spektrum meningkat, potensi kerugian negara, serta menurunnya efektivitas pengawasan UPT | Melaksanakan validasi data secara administratif (desk review), melakukan monitoring spektrum jarak jauh, serta menjadwalkan ulang inspeksi lapangan pada periode berikutnya. | Tim Kualitas Layanan Infrastruktur Digital |
| 13 | Kualitas layanan telekomunikasi tidak terpantau dan penurunan mutu layanan tidak terdeteksi | Kegiatan pengukuran QoS tidak dilaksanakan sehingga tidak tersedia data objektif kondisi layanan di lapangan | Keluhan masyarakat meningkat, pengawasan terhadap penyelenggara layanan melemah, serta kualitas pelayanan publik menurun | Memanfaatkan data QoS penyelenggara secara periodik, menjadwalkan kembali pengukuran rutin, melaksanakan drive test pada rute prioritas dan pengukuran stasioner pada titik layanan publik, serta mengevaluasi hasil secara berkala | Tim Kualitas Layanan Infrastruktur Digital |
| 14 | Hasil pengukuran dan pengawasan spektrum frekuensi radio menjadi tidak akurat | Kegiatan kalibrasi perangkat SMFR tidak dilaksanakan sehingga akurasi dan keandalan alat ukur tidak terjamin | Kesalahan pengukuran, potensi sengketa data hasil pengawasan, serta menurunnya kredibilitas hasil monitoring UPT | Melakukan kalibrasi ulang sesegera mungkin, membatasi penggunaan perangkat yang belum terkalibrasi, serta melakukan pengecekan fungsi alat secara berkala | Tim Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan |
| 15 | Terhambatnya penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) bagi calon amatir radio | Kegiatan UNAR tidak dilaksanakan sehingga tidak ada proses uji kompetensi sebagai syarat penerbitan IAR | Antrean permohonan menumpuk, minat masyarakat menurun, serta pelayanan publik UPT dinilai tidak optimal | Menjadwalkan ulang UNAR pada periode terdekat, membuka pendaftaran daring, dan berkoordinasi dengan pusat untuk alternatif pelaksanaan | Tim Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan |
| 16 | Data BMN tidak akurat dan potensi kehilangan atau penyalahgunaan aset meningkat | Kegiatan inventarisasi dan pemeriksaan BMN tidak dilaksanakan sehingga tidak ada verifikasi fisik dan pencocokan data dengan SIMAK BMN | Laporan BMN tidak valid, risiko temuan auditor meningkat, serta menurunnya akuntabilitas pengelolaan aset negara | Melakukan inventarisasi terbatas secara administrasi (desk review), pembaruan data BMN secara berkala, serta menjadwalkan ulang pemeriksaan fisik BMN pada periode berikutnya | Kasubag Umum & PPK |
| 17 | Arsip tidak tertata dengan baik dan berpotensi hilang atau rusak | Kegiatan manajemen kearsipan tidak dilaksanakan sehingga tidak ada pengelolaan, penataan, dan pengamanan arsip secara sistematis | Sulitnya penelusuran dokumen, terganggunya pelayanan dan administrasi, serta meningkatnya risiko temuan pengawasan | Melakukan penataan arsip secara sederhana, digitalisasi arsip penting, serta menyusun jadwal pengelolaan arsip secara berkala | Kasubag Umum & PPK |
| 18 | Masyarakat kurang memahami prosedur dan jenis layanan yang tersedia di UPT | Kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan sehingga informasi layanan tidak tersampaikan secara luas | Meningkatnya kesalahan pengajuan permohonan, keluhan masyarakat, serta rendahnya tingkat kepuasan layanan | Menyebarkan informasi layanan melalui media sosial, website resmi, dan pemasangan informasi layanan di kantor UPT | Tim Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan |